UX Research Plan — Tối ưu navigation nhiều cấp cho AI CRM

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Template | templates/research-plan-template.docx (uxagencies 11 mục + 18F) |
| Phạm vi | Kế hoạch tổng của chương trình nghiên cứu. Mỗi study con có research plan riêng trong studies/0x_*/research-plan.docx |
| Nền tảng lý thuyết | docs/literature/ux_navigation_research_dataset.md |
| Phiên bản | 0.2 — 29/09/2026 |

# 1. Tổng quan (Overview)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên study | Complex Multi-level Navigation — AI CRM Sidebar |
| Researcher | [Điền] |
| Thời gian / sprint | ~10 tuần + đo lường sau triển khai (Mục 8) |
| Trạng thái | Đang chạy — Study 01 (navigation audit) đã có kết quả sơ bộ; Study 02–06 đã lên kế hoạch |

# 2. Bối cảnh & quyết định cần đưa ra (Background & the decision at stake)

- Bối cảnh: AI CRM All-in-One có một sidebar trái gồm 14 mục cấp 1 và 144 mục cấp 2 (145 destination, độ sâu 2). Nhóm lớn nhất — Báo cáo & Hiệu suất — có 22 mục. Mỗi nhóm mặc định thu gọn, có badge số mục con. Có ô tìm kiếm tính năng (⌘K). Sidebar không thay đổi theo vai trò: mọi người dùng thấy đủ 145 mục.

- Các yếu tố cần tính đến (18F): sản phẩm liên tục thêm tính năng mới (AI, kế toán, tích hợp), nên cấu trúc phải mở rộng được; khách hàng phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, một người thường kiêm nhiều vai trò (giả định, cần xác nhận).

- Quyết định mà nghiên cứu phục vụ: Có tái cấu trúc IA của sidebar hay không; nếu có, chọn mô hình nào — giữ cấu trúc hiện tại và sửa nhãn (A′), nhóm lại theo lĩnh vực (B), hay kiến trúc nhiều tầng theo ứng dụng (D). Người quyết định: Product Owner cùng Design Lead.

- Những gì đã biết:

  - Audit sidebar (Study 01): 15 vấn đề, gồm 5 cặp nhãn trùng tên, automation không nằm trong nhóm AI & Tự động hoá, Báo cáo & Hiệu suất trộn 3 lĩnh vực, ~30% nhãn tiếng Anh hoặc trộn. Đây là nhận định của reviewer, chưa phải bằng chứng từ người dùng.

  - Tổng quan tài liệu: 10 nghiên cứu về vị trí menu, breadth/depth, information scent, navigation ẩn, tree test và card sort.

# 3. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu (Goals & research questions)

Mục tiêu (18F: dùng động từ cụ thể):

- Mô tả mental model của từng nhóm vai trò (Sales, Marketing, Kế toán/Vận hành, Quản lý, Admin) về cách nhóm các chức năng CRM.

- Đánh giá findability của IA hiện tại trên các task quan trọng, tách lỗi do cấu trúc với lỗi do nhãn.

- So sánh 2–3 phương án IA trên cùng tập destination và bộ task.

- Xác định chức năng nào cần luôn hiển thị, chức năng nào có thể progressive disclosure hoặc hiển thị theo vai trò.

- Đo tác động thực tế sau triển khai (nếu instrumentation cho phép).

Câu hỏi nghiên cứu (RQ01–RQ10 từ dataset):

| ID | Câu hỏi | Study trả lời |
| --- | --- | --- |
| RQ01 | Người dùng phân nhóm các tính năng CRM theo mental model như thế nào? | 02, 03 |
| RQ02 | Nhãn / module nào tạo chồng nghĩa hoặc mơ hồ? | 01, 03, 04 |
| RQ03 | Breadth và depth ảnh hưởng thế nào đến findability? | 04 |
| RQ04 | Người dùng bắt đầu từ module nào khi làm các task quan trọng? | 04, analytics |
| RQ05 | Global + contextual navigation có giảm navigation effort so với một sidebar chứa toàn bộ chức năng không? | 04, 05, 06 |
| RQ06 | Chức năng nào cần luôn hiển thị, chức năng nào progressive disclosure? | 02, 05, analytics |
| RQ07 | Search đang bổ trợ navigation hay bù cho IA khó dùng? | 05, analytics |
| RQ08 | Mental model có khác nhau giữa các vai trò không? | 03, 04 |
| RQ09 | Navigation mới có mở rộng được khi số tính năng tăng không? | 01, 04 |
| RQ10 | Sau khi triển khai, navigation mới có cải thiện hành vi thực tế không? | 06 |

Giả định / giả thuyết cần kiểm chứng: H01–H08, viết theo mẫu JupyterLab trong docs/research-process.docx.

# 4. Phương pháp & lý do (Method & rationale)

Trình tự theo loại nghiên cứu (JupyterLab — docs/research-types.docx): nền tảng → mô tả → tạo sinh → đánh giá.

| Study | Phương pháp | Loại | Trả lời | Vì sao chọn | Không dùng để |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Navigation audit (heuristic evaluation) + analytics | Nền tảng | RQ02, RQ06, RQ09 | Lập inventory, phát hiện chồng nghĩa trước khi tốn chi phí tuyển người | Kết luận người dùng bị nhầm |
| 02 | Phỏng vấn bán cấu trúc | Mô tả | RQ01, RQ04, RQ08 | Hiểu top task, từ ngữ người dùng, bối cảnh | Đo findability |
| 03 | Open card sort | Tạo sinh | RQ01, RQ02, RQ08 | Sinh nhóm theo mental model | Chọn IA cuối cùng |
| — | Thiết kế IA candidate | Tạo sinh | — | Tạo phương án có cùng tập destination | — |
| 04 | Tree test between-subjects | Đánh giá | RQ02–RQ05, RQ08 | Đo findability tách khỏi visual design | Đánh giá tương tác, visual |
| 05 | Usability test có điều phối, 2 vòng | Đánh giá | RQ05–RQ07 | Kiểm tra thu gọn, search, ghim, chuyển ứng dụng trong UI | Thay tree test |
| 06 | A/B test hoặc before–after | Đánh giá | RQ10 | Đo hành vi thực tế | Giải thích vì sao |

Chọn phương pháp theo docs/method-cheatsheet.docx.

# 5. Participant (Participants)

| Nhóm | Mô tả | Nhóm sidebar liên quan (giả định) | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Sales | Sales rep, sales lead | CRM Core, Phễu bán hàng, Sản phẩm & Đơn hàng | Cao |
| Marketing | Marketer, growth | Email Marketing, Landing & Phễu, Truyền thông, Affiliate | Cao |
| Kế toán / Vận hành | Kế toán, xử lý đơn, CSKH | Thanh toán & Hợp đồng, cụm tài chính | TB |
| Quản lý | Trưởng nhóm, giám đốc, chủ doanh nghiệp nhỏ | Tổng quan, Báo cáo & Hiệu suất, Nội bộ | TB |
| Admin | Quản trị hệ thống, IT, developer tích hợp | Cài đặt & Bảo mật, Kết nối & Dữ liệu | TB |

| Study | Số lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 02 Phỏng vấn | 10–12 (≥ 2 mỗi vai trò) | Đủ để thấy pattern theo vai trò; bù bằng card sort |
| 03 Card sort | ≥ 15 mỗi vai trò chính (~45–60) | NN/g: ≥ 15; cần so sánh theo vai trò |
| 04 Tree test | ~50 mỗi variant, tối thiểu 30 | So sánh định lượng giữa variant |
| 05 Usability test | 5–6 mỗi vòng × 2 vòng | uxagencies: ~5 mỗi nhóm, thêm vòng thay vì thêm người |

- Tuyển ở đâu: danh sách khách hàng (qua CS), mời trong sản phẩm, cộng đồng Sales/Marketing Việt Nam cho participant không phải khách hàng.

- Thù lao: voucher / credit sản phẩm theo thời lượng (cần duyệt ngân sách).

- Screener: studies/02_user-interviews/participant-screener.docx.

- Liên lạc & đồng ý tham gia (18F): email mời; thoả thuận tham gia studies/00_program/participant-agreement.docx ký trước phiên.

# 6. Phiên nghiên cứu & tài liệu (Sessions & materials)

| Study | Thời lượng | Công cụ | Tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 45 phút | Google Meet / Zoom | studies/02_user-interviews/interview-guide.docx |
| 03 | 15–20 phút | Optimal Workshop / UXtweak | studies/03_card-sort/research-plan.docx (bộ 50 card) |
| 04 | 10–15 phút | Treejack / UXtweak | studies/04_tree-test/tree-test-protocol.docx |
| 05 | 60 phút | Figma prototype / staging | studies/05_usability-test/usability-test-guide.docx |

# 7. Đạo đức, đồng ý & xử lý dữ liệu (Ethics, consent & data handling)

☐ Participant ký thoả thuận tham gia trước phiên (mục đích, ghi hình, quyền dừng bất cứ lúc nào)

☐ Bản ghi lưu trong drive nội bộ có phân quyền

☐ Mọi file trong repo chỉ dùng participant_id (P001…); bảng tên ↔ ID lưu ngoài repo

☐ Xoá bản ghi 6 tháng sau khi hoàn tất báo cáo

☐ Participant có thể rút dữ liệu trong 14 ngày sau phiên

- Cơ sở pháp lý: sự đồng ý của participant; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam (pháp chế xác nhận trước khi tuyển).

- Cân nhắc đạo đức & thiên lệch (18F):

  - Khi test trên staging/prototype, dùng dữ liệu giả; không để participant chia sẻ màn hình có dữ liệu khách hàng thật.

  - Participant là khách hàng trả phí hoặc nhân viên nội bộ có thể ngại chê sản phẩm → người phỏng vấn không phải account manager hay quản lý trực tiếp của họ.

  - Thiên lệch xác nhận: team đã có phương án nghiêng về (D) → quy tắc quyết định chốt trước ở Mục 9 và 11.

  - Thiên lệch quen thuộc: khách hàng hiện tại quen cấu trúc A → tuyển thêm người dùng CRM khác cho tree test.

# 8. Lịch trình & vai trò (Timeline & roles)

| Hoạt động (18F) | Tuần | Người phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế study | 1 | Researcher | Các research plan, screener |
| Hoàn thiện audit, lấy analytics | 1 | Researcher + Data | Inventory có tần suất dùng, truy vấn search |
| Tuyển participant | 1–2 | Researcher + CS | Danh sách participant |
| Thu thập dữ liệu — phỏng vấn | 2–3 | Researcher | Ghi chú, debrief |
| Thu thập dữ liệu — card sort | 3–4 | Researcher | card_sort_results.csv |
| Tổng hợp sơ bộ + cập nhật IA candidate | 5 | Designer + Researcher | design/ia-candidates.docx |
| Thu thập dữ liệu — tree test | 6–7 | Researcher | tree_test_results.csv |
| Usability test vòng 1, sửa prototype, vòng 2 | 7–9 | Designer + Researcher | usability_test_results.csv, rolling issues log |
| Phân tích & tổng hợp cùng nhóm | 9–10 | Cả nhóm | Final report |
| Chia sẻ kết quả | 10 | Researcher | Research summary + buổi trình bày |
| A/B test / before–after | Sau release, ≥ 4 tuần | PM + Data | ab_test_events.csv |

| Vai trò (18F) | Người |
| --- | --- |
| Research lead | [Điền] |
| Moderator | [Điền] |
| Observer / người ghi chú | [Điền] |
| Stakeholder tham dự | PO, Design Lead, Tech Lead, đại diện CS/Sales |

# 9. Cách phân tích (Analysis approach)

Metric (dataset §6):

| Metric | Loại | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| task_success | nhị phân | Chính (tree test, usability) |
| direct_success | nhị phân | Chính (tree test) |
| first_click_correct | nhị phân | Phụ; chẩn đoán nhãn cấp 1 |
| time_to_feature_sec | liên tục | Phụ; báo cáo trung vị |
| wrong_turns, backtracks | đếm | Phụ |
| confidence_score, task_ease_score | thứ bậc 1–7 | Phụ (tree test, theo câu hỏi sau task của treetest) |
| seq_score | thứ bậc 1–7 | Phụ (usability) |
| workflow_completed, time_to_feature_sec |  | Chính (A/B) |

Cách tiếp cận theo study:

- Phỏng vấn: affinity mapping theo vai trò (18F: From data to insights); debrief sau mỗi phiên.

- Card sort: similarity matrix, hierarchical clustering, so sánh theo vai trò — script analysis/scripts/2-1_card-sort-analysis.py.

- Tree test: mô tả theo variant × task × role (khoảng tin cậy Wilson); kiểm định bằng mixed-effects logistic model (participant và task là random effect) vì mỗi người làm nhiều task — script analysis/scripts/3-1_tree-test-analysis.py. Mẫu < 30/variant: gộp theo participant → Kruskal–Wallis / Mann–Whitney, báo cáo effect size; so sánh nhiều cặp dùng điều chỉnh Holm.

- Usability test: chỉ mô tả; vấn đề ghi theo loại (IA / nhãn / tương tác) × severity × số participant, trong rolling issues log.

- A/B: 1–2 metric chính chốt trước; guardrail: tỉ lệ dùng search, sự kiện lỗi, ticket hỗ trợ.

Kết quả nối về câu hỏi nghiên cứu: mọi khuyến nghị phải truy vết được về literature, bằng chứng người dùng và metric (Research Quality Rule #10 của dataset).

Quy tắc quyết định (chốt trước khi chạy tree test):

| Kết quả | Quyết định |
| --- | --- |
| Một phương án vượt A về success và directness (có ý nghĩa sau Holm), không task nào giảm > 15 điểm % | Phương án đó vào usability test |
| Các phương án mới ngang nhau | Chọn phương án có confidence cao hơn và ít rủi ro triển khai hơn |
| Không phương án nào vượt A có ý nghĩa | Giữ cấu trúc A; đổi các nhãn có first-click thấp; cân nhắc chạy A′ |
| Kết quả ngược nhau giữa vai trò | Xem xét navigation ưu tiên theo vai trò |

Mục tiêu nội bộ (không phải chuẩn từ literature): mỗi top task đạt success ≥ 80% và directness ≥ 60% trên phương án được chọn.

# 10. Sản phẩm đầu ra & chia sẻ (Deliverables & share-out)

| Output | Người nhận | Hình thức |
| --- | --- | --- |
| Heuristic evaluation report (Study 01) | Product, Design | studies/01_navigation-audit/heuristic-evaluation-report.docx |
| Research summary sau mỗi study (JupyterLab) | Cả nhóm | templates/research-summary-template.docx |
| So sánh IA candidate | Product, Design, Tech | design/ia-candidates.docx + tree test summary |
| Glossary nhãn (cũ → mới, kèm bằng chứng) | Design, Content, Dev | Trong final report |
| Đề xuất giải pháp & kiến trúc navigation | Product, Design, Tech | design/solution-proposal.docx, design/navigation-architecture-proposal.docx |
| Final report | Mọi stakeholder | templates/final-report-template.docx |
| Dữ liệu thô + script | Researcher sau này | analysis/ |

- Kết quả mong đợi (18F: Expected outcomes): một IA được chọn dựa trên bằng chứng tree test và usability test; glossary nhãn được áp dụng; backlog có user story cho từng thay đổi.

- Thành công của nghiên cứu này: PO và Design Lead đưa ra quyết định tái cấu trúc (hoặc không) một cách tự tin, và mỗi thay đổi truy vết được về bằng chứng.

# 11. Chúng ta sẽ làm gì với kết quả (What we'll do with the findings)

- Nếu kết quả ủng hộ hướng hiện tại (A không thua B/D có ý nghĩa): không tái cấu trúc lớn; chỉ sửa nhãn có first-click thấp và áp dụng các sửa nhỏ Tầng 1 trong design/solution-proposal.docx.

- Nếu kết quả mâu thuẫn (B hoặc D thắng rõ): đưa phương án đó vào prototype, usability test 2 vòng, rollout qua feature flag kèm A/B.

- Nếu kết quả khác nhau theo vai trò: cân nhắc navigation theo vai trò thay vì một cây chung.

- Nếu kết quả mâu thuẫn với giả thuyết của team: vẫn báo cáo đầy đủ; không bỏ task hoặc metric sau khi đã thấy dữ liệu.