UX Research Plan — Study 02: Phỏng vấn người dùng

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Template | templates/research-plan-template.docx (uxagencies 11 mục + 18F) |
| Thuộc | studies/00_program/research-plan.docx |
| Loại nghiên cứu | Mô tả (JupyterLab — Descriptive research) |

# 1. Tổng quan (Overview)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên study | Phỏng vấn người dùng — top task, ngôn ngữ và mental model theo vai trò |
| Researcher | [Điền] (+ 1 người ghi chú) |
| Thời gian | Tuần 2–3 |
| Trạng thái | Đã lên kế hoạch |

# 2. Bối cảnh & quyết định cần đưa ra

- Bối cảnh: audit (Study 01) cho thấy nhiều nhãn chồng nghĩa và ~30% nhãn tiếng Anh, nhưng chưa biết người dùng thật gọi tên và nhóm chức năng thế nào.

- Quyết định mà study phục vụ: (1) chọn task cho tree test và usability test; (2) chọn từ ngữ đặt nhãn cho card và cho IA candidate; (3) xác định vai trò nào cần so sánh riêng trong card sort.

- Những gì đã biết: danh sách 145 chức năng; giả định về 5 nhóm vai trò (chưa xác nhận).

# 3. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu:

- Xác định top task (thường xuyên và quan trọng) của từng vai trò.

- Mô tả từ ngữ người dùng dùng cho các khái niệm CRM.

- Mô tả cách người dùng hiện tìm chức năng ít dùng (menu, ⌘K, hỏi đồng nghiệp).

Câu hỏi nghiên cứu:

- Lần gần nhất làm [top task], người dùng bắt đầu từ đâu trên màn hình? (RQ04)

- Chức năng nào người dùng biết là có nhưng mất công tìm? Họ xử lý thế nào? (RQ02, RQ07)

- Người dùng gọi các khái niệm lead, thương vụ, phễu, tự động hoá, lãi lỗ bằng từ gì? (RQ01)

- Người dùng tự chia menu thành những nhóm nào? Khác nhau thế nào giữa các vai trò? (RQ01, RQ08)

Giả định cần kiểm chứng:

- Một người ở doanh nghiệp nhỏ thường kiêm nhiều vai trò.

- Người dùng ít dùng ⌘K; phần lớn tìm bằng sidebar.

- Thuật ngữ Lead, Pipeline, KPI, OKR là từ người dùng thật sự nói.

# 4. Phương pháp & lý do

- Phương pháp chọn: phỏng vấn bán cấu trúc, có phần cho participant chia sẻ màn hình làm lại một task gần đây.

- Vì sao chọn: câu hỏi là vì sao và như thế nào (uxagencies: phỏng vấn); hỏi về hành vi đã xảy ra thay vì ý kiến về thiết kế giả định.

- Hình thức: từ xa, có điều phối, Google Meet / Zoom.

# 5. Participant

- Cần ai: người dùng CRM ≥ 2 ngày/tuần trong 3 tháng gần nhất, thuộc 5 nhóm vai trò.

- Bao nhiêu: 10–12 (≥ 2 mỗi vai trò). Ít hơn mức 5–8 mỗi phân khúc của uxagencies vì có 5 vai trò; card sort (Study 03) bù phần định lượng.

- Tuyển ở đâu: danh sách khách hàng qua CS; người dùng CRM khác từ cộng đồng Sales/Marketing.

- Thù lao: voucher / credit tương đương 1 giờ làm việc.

- Screener: studies/02_user-interviews/participant-screener.docx.

- Đồng ý tham gia: studies/00_program/participant-agreement.docx.

# 6. Phiên nghiên cứu & tài liệu

- Thời lượng: 45 phút.

- Participant sẽ làm gì: kể về công việc, top task, cách tìm chức năng; làm lại một task trên màn hình (nếu đồng ý); tự chia nhóm menu.

- Tài liệu: studies/02_user-interviews/interview-guide.docx, templates/interview-checklist.docx, templates/interview-debrief-template.docx.

# 7. Đạo đức, đồng ý & xử lý dữ liệu

☐ Thoả thuận tham gia đã ký trước phiên

☐ Nhắc participant che dữ liệu khách hàng thật trước khi chia sẻ màn hình

☐ Người phỏng vấn không phải account manager của participant

☐ Ghi chú chỉ dùng participant_id

- Thiên lệch cần chú ý (18F): không dùng nhãn sidebar hiện tại trong câu hỏi (tránh gợi ý từ ngữ).

# 8. Lịch trình & vai trò

| Hoạt động | Người phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Duyệt guide + screener (peer review) | Researcher + reviewer | Tuần 1 |
| Tuyển | Researcher + CS | Tuần 1–2 |
| Phỏng vấn (10–12 phiên) | Moderator + người ghi chú | Tuần 2–3 |
| Debrief sau mỗi phiên | Cả nhóm | 15 phút sau mỗi phiên |
| Affinity mapping | Cả nhóm | Cuối tuần 3 |

| Vai trò | Người |
| --- | --- |
| Research lead / moderator | [Điền] |
| Người ghi chú | [Điền] |
| Observer | Designer, PO (tuỳ phiên) |

# 9. Cách phân tích

- Cách tiếp cận: affinity mapping theo vai trò (18F). Mỗi quan sát một ghi chú, có mã participant.

- Nối về câu hỏi: gom ghi chú theo 4 câu hỏi nghiên cứu ở Mục 3; mỗi insight ghi số participant ủng hộ.

# 10. Sản phẩm đầu ra & chia sẻ

- Output: (1) danh sách top task theo vai trò → task cho Study 04 và 05; (2) bảng từ ngữ người dùng → nhãn card cho Study 03; (3) mental model sơ bộ theo vai trò → giả thuyết cho card sort.

- Chia sẻ: research summary (JupyterLab) gửi cả nhóm cuối tuần 3.

- Thành công: bộ task tree test và nhãn card được chốt dựa trên lời người dùng, không dựa trên nhãn hiện tại.

# 11. Chúng ta sẽ làm gì với kết quả

- Nếu top task khớp bộ task hiện có: giữ T01–T12.

- Nếu không khớp: thay task trong analysis/data/tree_test_tasks.csv trước khi chạy tree test, chạy lại analysis/scripts/1-2_build-ia-candidates.py.

- Nếu người dùng dùng đúng thuật ngữ tiếng Anh: giữ các nhãn đó thay vì Việt hoá.