UX Research Plan — Study 03: Open Card Sort

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Template | templates/research-plan-template.docx (uxagencies 11 mục + 18F) |
| Thuộc | studies/00_program/research-plan.docx |
| Loại nghiên cứu | Tạo sinh (JupyterLab — Generative research) |

# 1. Tổng quan (Overview)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên study | Open card sort — mental model theo vai trò |
| Researcher | [Điền] |
| Thời gian | Tuần 3–4 |
| Trạng thái | Đã lên kế hoạch — bộ card bản nháp v0.1, chờ cập nhật từ ngôn ngữ người dùng (Study 02) |

# 2. Bối cảnh & quyết định cần đưa ra

- Bối cảnh: audit (Study 01) phát hiện nhiều cụm chồng nghĩa (phễu bán hàng / phễu marketing, automation, kế toán trong báo cáo, lead ở 3 nhóm). Chưa biết người dùng tự nhóm các chức năng này thế nào.

- Quyết định mà study phục vụ: ranh giới nhóm và ranh giới ứng dụng trong IA candidate B và D (design/ia-candidates.docx), đặc biệt các quyết định có bằng chứng yếu (D10 trong design/navigation-architecture-proposal.docx).

- Những gì đã biết: danh sách 145 chức năng; nghĩa suy đoán của 7 mục mơ hồ.

# 3. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu:

- Mô tả cách từng vai trò nhóm các chức năng CRM (RQ01, RQ08).

- Xác định các cặp chức năng mà mental model chia rẽ (RQ02).

- Thu thập tên nhóm do người dùng tự đặt.

Câu hỏi nghiên cứu:

| Câu hỏi | Card liên quan |
| --- | --- |
| "Phễu bán hàng" và "phễu marketing" có bị gom chung? | C08, C09, C29, C30 |
| Automation được gom với AI, với email, hay đứng riêng? | C26, C31, C45 |
| Kế toán được gom với báo cáo hay với thanh toán? | C21–C23, C36, C40–C42 |
| OKR/check-in được gom với báo cáo hay với nhân sự/nội bộ? | C38, C39, C48, C49 |
| Lead scoring/phân công được gom với khách hàng hay marketing? | C03, C32, C33 |
| Hoa hồng nhân viên và hoa hồng cộng tác viên có cùng nhóm? | C13, C44 |
| Báo giá gom với bán hàng hay thanh toán? | C17, C20, C21 |

Giả định cần kiểm chứng: mental model khác nhau giữa Sales, Marketing và Kế toán/Vận hành.

# 4. Phương pháp & lý do

| Mục | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Loại | Open card sort — participant tự tạo nhóm và tự đặt tên | Cần mental model và ngôn ngữ người dùng, không phải xác nhận nhóm hiện tại (uxagencies: card sort cho câu hỏi "người dùng nhóm / đặt tên thế nào") |
| Hình thức | Từ xa, không điều phối; 3–5 phiên có điều phối, nói to suy nghĩ làm pilot | Pilot phát hiện card khó hiểu |
| Số card | 50 (chọn từ 144) | 144 card quá dài cho một phiên |
| Công cụ | Optimal Workshop / UXtweak, export dạng long format | Khớp analysis/data/card_sort_results.csv |

Nguyên tắc chọn card:

- Bao phủ mọi nhóm hiện tại (mỗi nhóm ≥ 2 card).

- Ưu tiên card thuộc cụm chồng nghĩa trong audit (AF02–AF08).

- Chỉ chọn mục người dùng hiểu được mà không cần giải thích kỹ thuật (bỏ CLI, MCP, biến email…).

- Không dùng nguyên nhãn hiện tại khi nhãn chứa từ khoá gợi nhóm; viết card dạng tên + mô tả ngắn.

- Tránh hai card bắt đầu bằng cùng một từ.

# 5. Participant

- Cần ai: theo studies/02_user-interviews/participant-screener.docx.

- Bao nhiêu: ≥ 15 mỗi vai trò chính (Sales, Marketing, Kế toán/Vận hành); Admin và Quản lý gộp nếu thiếu. Tổng ~45–60. (NN/g — S010: ≥ 15; nhân theo vai trò vì cần so sánh.)

- Tuyển ở đâu: danh sách khách hàng + mời trong sản phẩm.

- Thù lao: voucher nhỏ hoặc bốc thăm.

# 6. Phiên nghiên cứu & tài liệu

- Thời lượng: 15–20 phút. Nếu pilot > 20 phút, bỏ C04, C18, C35, C37, C42 trước.

- Hướng dẫn cho participant: "Dưới đây là các chức năng trong một phần mềm quản lý khách hàng. Hãy sắp xếp chúng thành những nhóm hợp lý với anh/chị, rồi đặt tên cho mỗi nhóm. Không có cách đúng hay sai. Nếu không hiểu một thẻ, hãy đặt vào nhóm 'Không rõ'."

- Khảo sát sau khi sắp xếp: (1) Thẻ nào khó xếp nhất, vì sao? (2) Có thẻ nào anh/chị muốn đặt ở nhiều nhóm?

Bộ card v0.1 (mô tả là bản nháp của researcher; cập nhật theo từ ngữ từ Study 02):

| Card | Nguồn (inventory) | Nhãn card | Mô tả trên card | Kiểm tra audit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | F002 | Liên hệ | Thông tin từng người: tên, SĐT, email | AF07 |
| C02 | F003 | Doanh nghiệp | Hồ sơ các công ty khách hàng |  |
| C03 | F004 | Khách tiềm năng | Người quan tâm nhưng chưa mua | AF07 |
| C04 | F009 | Gộp dữ liệu trùng | Tìm và gộp các liên hệ bị nhập trùng |  |
| C05 | F010 | Việc cần làm của tôi | Danh sách việc được giao cho bạn | AF11 |
| C06 | F011 | Sức khoẻ khách hàng | Khách nào có dấu hiệu sắp rời bỏ |  |
| C07 | F013 | Cảnh báo khách hàng | Thông báo khi khách có thay đổi quan trọng | AF06 |
| C08 | F014 | Cơ hội bán | Các thương vụ đang theo đuổi | AF02 |
| C09 | F016 | Bảng kéo thả thương vụ | Xem thương vụ theo từng giai đoạn dạng cột | AF06 |
| C10 | F019 | Dự báo doanh số | Ước tính doanh số sẽ chốt trong kỳ |  |
| C11 | F020 | Mô phỏng kịch bản doanh số | Nếu tỉ lệ chốt thay đổi thì doanh số ra sao | AF06 |
| C12 | F022 | Chỉ tiêu doanh số | Chỉ tiêu giao cho từng người / team |  |
| C13 | F024 | Chính sách hoa hồng nhân viên | Cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng | AF07 |
| C14 | F028 | Yêu cầu chờ duyệt | Giảm giá, báo giá… đang chờ quản lý duyệt (nghĩa theo giả định, audit §3) |  |
| C15 | F029 | Lý do mất khách | Vì sao thương vụ không thành |  |
| C16 | F030 | Sản phẩm | Danh sách sản phẩm, dịch vụ đang bán |  |
| C17 | F032 | Bảng giá | Giá bán theo từng nhóm khách | AF08 |
| C18 | F034 | Tồn kho | Số lượng hàng còn trong kho |  |
| C19 | F036 | Đơn hàng | Đơn khách đã đặt |  |
| C20 | F038 | Báo giá | Văn bản gửi giá cho khách trước khi chốt | AF08 |
| C21 | F039 | Hoá đơn | Hoá đơn gửi khách |  |
| C22 | F040 | Công nợ quá hạn | Khoản khách nợ theo số ngày quá hạn |  |
| C23 | F042 | Đối soát | So khớp tiền nhận với đơn hàng / hoá đơn |  |
| C24 | F046 | Ký hợp đồng điện tử | Gửi hợp đồng cho khách ký online | AF08 |
| C25 | F053 | Chiến dịch email | Gửi email hàng loạt cho một nhóm người |  |
| C26 | F051 | Chuỗi email tự động | Loạt email gửi lần lượt theo thời gian | AF03 |
| C27 | F056 | Phân khúc | Nhóm người nhận theo điều kiện (tuổi, nơi ở…) | AF07 |
| C28 | F057 | Form đăng ký | Form để khách để lại thông tin |  |
| C29 | F058 | Sơ đồ hành trình marketing | Các bước từ quảng cáo đến khi để lại thông tin | AF02 |
| C30 | F059 | Trang đích | Trang web giới thiệu sản phẩm để thu thông tin |  |
| C31 | F062 | Quy trình tự động | "Khi X xảy ra thì tự làm Y" | AF03 |
| C32 | F065 | Chấm điểm khách tiềm năng | Tự cho điểm khách theo mức độ quan tâm | AF07 |
| C33 | F066 | Chia khách tiềm năng cho sales | Tự giao khách mới cho nhân viên phụ trách | AF07 |
| C34 | F067 | Hộp thư chung | Tin nhắn/email từ khách ở một nơi |  |
| C35 | F071 | Tin nhắn Zalo cho khách | Gửi thông báo Zalo (ZNS) |  |
| C36 | F075 | Báo cáo | Báo cáo số liệu kinh doanh | AF04 |
| C37 | F077 | Lịch gửi báo cáo | Tự gửi báo cáo qua email định kỳ |  |
| C38 | F082 | Mục tiêu OKR | Mục tiêu và kết quả then chốt của team | AF04 |
| C39 | F084 | Cập nhật tiến độ mục tiêu | Check-in định kỳ về tiến độ | AF04 |
| C40 | F086 | Lãi / lỗ | Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) | AF04 |
| C41 | F090 | Bút toán | Ghi nhận nghiệp vụ kế toán | AF04 |
| C42 | F091 | Ngân sách | Kế hoạch chi tiêu theo kỳ | AF04 |
| C43 | F096 | Đại lý / cộng tác viên | Người giới thiệu khách để nhận hoa hồng |  |
| C44 | F099 | Trả hoa hồng cộng tác viên | Thanh toán hoa hồng cho đại lý | AF07 |
| C45 | F101 | Trợ lý AI | Hỏi đáp và nhờ AI làm việc | AF03 |
| C46 | F118 | Đồng bộ Google Sheets | Tự đưa dữ liệu giữa CRM và Google Sheets |  |
| C47 | F124 | Hành trình khách hàng | Các điểm chạm của khách từ lần đầu đến khi mua | AF08 |
| C48 | F130 | Nhân sự | Hồ sơ nhân viên công ty | AF07 |
| C49 | F134 | Dự án nội bộ | Dự án của công ty, tiến độ, người phụ trách | AF07 |
| C50 | F142 | Phân quyền | Ai được xem / sửa / xoá dữ liệu nào |  |

# 7. Đạo đức, đồng ý & xử lý dữ liệu

☐ Màn hình chào trong công cụ nêu mục đích, thời lượng, quyền dừng

☐ Không thu tên; chỉ thu vai trò và participant_id

☐ Export gốc lưu ở analysis/data/raw/card-sort/

# 8. Lịch trình & vai trò

| Hoạt động | Người phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật nhãn card theo Study 02 | Researcher | Đầu tuần 3 |
| Pilot 3–5 người | Researcher | Tuần 3 |
| Chạy card sort | Researcher | Tuần 3–4 |
| Chuẩn hoá tên nhóm (2 người độc lập) | Researcher + Designer | Tuần 4 |
| Phân tích | Researcher | Tuần 4 |

# 9. Cách phân tích

Script: analysis/scripts/2-1_card-sort-analysis.py

- Chuẩn hoá tên nhóm: gộp tên đồng nghĩa ("Khách hàng", "KH", "Quản lý khách") vào nhãn chuẩn; 2 người làm độc lập rồi đối chiếu; lưu tên gốc ở file raw.

- Similarity matrix tổng và theo vai trò → analysis/results/card_sort_similarity*.csv.

- Dendrogram (average linkage) → analysis/results/card_sort_dendrogram.png.

- Cặp gây tranh cãi (35–65% cùng nhóm): ứng viên cho lối tắt chéo, đổi nhãn, hoặc đặt theo vai trò chính.

- So sánh theo vai trò: cặp card có chênh lệch similarity lớn giữa Sales và Marketing.

- Tên nhóm phổ biến → nguồn đặt nhãn cho IA candidate.

# 10. Sản phẩm đầu ra & chia sẻ

- Output: dendrogram, bảng cặp tranh cãi, bảng tên nhóm phổ biến theo vai trò; research summary (JupyterLab).

- Thành công: IA candidate B và D được cập nhật (v1.0) dựa trên dữ liệu card sort trước tree test.

# 11. Chúng ta sẽ làm gì với kết quả

- Nếu cluster khớp ranh giới ứng dụng của D: giữ D, chỉ sửa nhãn theo tên nhóm phổ biến.

- Nếu mâu thuẫn (ví dụ Hội thoại gom với Marketing, Đơn hàng gom với Bán hàng): sửa D trong analysis/scripts/1-2_build-ia-candidates.py trước tree test.

- Nếu khác nhau rõ theo vai trò: thêm biến thể ưu tiên theo vai trò vào usability test.

- Không copy thẳng cluster thành menu (dataset §10.2).