UX Research Plan — Study 04: Tree Test

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Template | templates/research-plan-template.docx (uxagencies 11 mục + 18F) |
| Thuộc | studies/00_program/research-plan.docx |
| Loại nghiên cứu | Đánh giá (JupyterLab — Evaluative research) |
| Protocol chi tiết | studies/04_tree-test/tree-test-protocol.docx (theo treetest-research) |

# 1. Tổng quan (Overview)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên study | Tree test between-subjects: A (hiện tại) · B (nhóm theo lĩnh vực) · D (kiến trúc theo ứng dụng) |
| Researcher | [Điền] |
| Thời gian | Tuần 6–7 |
| Trạng thái | Đã lên kế hoạch — cây B, D bản v0.1, cập nhật sau card sort |

# 2. Bối cảnh & quyết định cần đưa ra

- Bối cảnh: các phương án IA được thiết kế từ audit và card sort (design/ia-candidates.docx). Cần đo findability trước khi đầu tư prototype.

- Quyết định mà study phục vụ: phương án nào vào usability test — hay giữ cấu trúc A và chỉ sửa nhãn. Người quyết định: PO + Design Lead, theo quy tắc chốt trước ở Mục 11.

- Những gì đã biết: audit dự đoán first click sai ở T02, T07–T11 trên A (xem protocol, Mục 3).

# 3. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu:

- Đánh giá findability của A, B, D trên cùng 145 destination và cùng bộ task.

- Xác định nhãn cấp 1 nào hút click sai (first-click matrix).

- So sánh kết quả giữa các vai trò.

Câu hỏi nghiên cứu:

- Participant có tìm đúng đích nhanh hơn, ít quay lui hơn trên B / D so với A không? (RQ03, RQ05)

- Participant click đầu vào nhóm nào cho mỗi task? (RQ02, RQ04)

- Kết quả có khác giữa Sales, Marketing, Kế toán, Quản lý, Admin không? (RQ08)

Giả thuyết: H01, H02, H03, H04, H07, H08 (docs/research-process.docx).

# 4. Phương pháp & lý do

- Phương pháp chọn: tree test không điều phối, between-subjects (mỗi participant chỉ thấy một cây).

- Vì sao chọn: tree test tách cấu trúc và nhãn khỏi visual design (S008); between-subjects tránh hiệu ứng học vì các cây có cùng destination.

- Hình thức: từ xa; Treejack / UXtweak / Tree Test UX; import cây từ analysis/data/trees/{A,B,D}.txt.

- Vì sao A/B/D, không phải C: D là bản phát triển của C (tách "Vận hành" thành HRM, Báo cáo & Mục tiêu, Tự động hoá). Nếu đủ participant, thêm C làm variant thứ tư.

# 5. Participant

- Cần ai: theo screener; tỉ lệ vai trò cân bằng giữa các variant; một phần là người dùng CRM khác (giảm thiên lệch quen cấu trúc A).

- Bao nhiêu: ~50 mỗi variant (~150), tối thiểu 30. Dưới 30 thì chỉ báo cáo mô tả. Nếu không tuyển đủ: ưu tiên A vs D ≥ 30 mỗi bên, thêm B sau.

- Phân bổ: ngẫu nhiên, phân tầng theo vai trò chính.

- Thù lao: voucher nhỏ hoặc bốc thăm.

# 6. Phiên nghiên cứu & tài liệu

- Thời lượng: 10–15 phút.

- Task: 10 task chính (T01–T10), thứ tự ngẫu nhiên; T11–T12 dự phòng nếu pilot < 12 phút.

- Sau mỗi task: hai câu Likert 7 mức theo treetest ("Tôi chắc chắn về câu trả lời" · "Task này dễ hoàn thành").

- Pilot: 3–5 người, không tính vào mẫu.

- Tài liệu: studies/04_tree-test/tree-test-protocol.docx.

# 7. Đạo đức, đồng ý & xử lý dữ liệu

☐ Lời chào nêu mục đích, thời lượng; đồng ý trước khi bắt đầu

☐ Không thu tên; chỉ vai trò và thuộc tính ẩn danh

☐ Export gốc lưu ở analysis/data/raw/tree-test/<variant>/, không chỉnh sửa (treetest)

☐ Câu hỏi kiểm tra sự chú ý để loại phản hồi không hợp lệ (treetest)

# 8. Lịch trình & vai trò

| Hoạt động | Người phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật cây B, D theo card sort; chạy lại script | Researcher + Designer | Tuần 5 |
| Pilot | Researcher | Đầu tuần 6 |
| Chạy tree test | Researcher | Tuần 6–7 |
| Làm sạch + tính metric | Researcher | Cuối tuần 7 |
| Phân tích, trình bày | Researcher | Tuần 8 |

# 9. Cách phân tích

- Dữ liệu: analysis/data/tree_test_respondents.csv, analysis/data/tree_test_results.csv (theo cấu trúc respondents / results / tree của treetest).

- Định nghĩa: task_success = 1 nếu dừng ở đích correct hoặc acceptable; direct_success = 1 nếu thành công và không quay lại cấp trước; first_click_correct = nhóm cấp 1 click đầu nằm trên đường tới một đích đúng.

- Mô tả: analysis/scripts/3-1_tree-test-analysis.py → theo variant, variant × task, variant × role, first-click matrix; tỉ lệ kèm khoảng tin cậy Wilson 95% (chỉ mô tả).

- Kiểm định: mixed-effects logistic task_success ~ variant + (1|participant_id) + (1|task_id); tương tự cho direct success, first click; thời gian: linear mixed model trên log(time), chỉ task thành công; so sánh nhiều cặp: Holm. Mẫu < 30/variant: gộp theo participant → Kruskal–Wallis / Mann–Whitney + effect size.

- Đối chiếu dự đoán: so first-click matrix với bảng dự đoán trong protocol; dự đoán sai → hạ mức hoặc bỏ finding audit tương ứng.

# 10. Sản phẩm đầu ra & chia sẻ

- Output: analysis/results/tree_test_summary.md, first-click matrix, pietree cho task có success < 70%, research summary (JupyterLab).

- Thành công: một phương án được chọn cho usability test theo quy tắc ở Mục 11, hoặc quyết định giữ A có căn cứ.

# 11. Chúng ta sẽ làm gì với kết quả

| Kết quả | Quyết định |
| --- | --- |
| B hoặc D vượt A về success và directness (có ý nghĩa sau Holm), không task nào giảm > 15 điểm % | Phương án đó vào usability test (Study 05) |
| B ≈ D, cả hai vượt A | Chọn phương án có confidence cao hơn và ít rủi ro triển khai hơn |
| Không phương án nào vượt A | Giữ A; đổi các nhãn có first-click thấp; cân nhắc chạy A′ (A + nhãn mới) |
| Kết quả ngược nhau giữa vai trò | Xem xét navigation ưu tiên theo vai trò |

Mục tiêu nội bộ: mỗi top task đạt success ≥ 80% và directness ≥ 60% trên phương án được chọn.

# 12. Giới hạn (bổ sung)

- Tree test không đo visual, icon, trạng thái thu gọn, search hay chi phí chuyển ứng dụng của D → usability test.

- Section header và tầng ứng dụng được mô hình hoá như một cấp click; số click của B/D cao hơn thực tế UI. Không so sánh số click tuyệt đối.

- Participant quen A có lợi thế trên A → phân tích riêng người dùng mới (experience_level).